平罗县水安全保障“十四五”规划

“十四五”时期，是全面建设社会主义现代化国家新征程的战略机遇期，也是我县水利高质量发展的关键期。为贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和视察宁夏重要讲话精神，加快推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，依据《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》和《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2025年远景目标纲要》，制定本规划。

# 水安全保障现状与形势

第一节　“十三五”时期主要成就

“十三五”时期，我县全面贯彻落实习近平总书记和区市关于治水工作的重要讲话、指示批示精神，以建设富裕美丽新平罗为目标，以建设节水型社会为主线，以推进河湖长制为抓手，以数字治水为动力，坚决打响新时代黄河生态保卫战，加快构建兴利除害的现代水网体系，深入实施水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”，基本完成各项目标任务，为如期完成脱贫攻坚，与全区同步全面建成小康社会提供了坚实的水安全保障。

| 专栏1：“十三五”规划完成情况 |
| --- |
| 序号 | 指标 | “十三五” | 完成情况 | 备注 |
|  |  | 规划 | 2020年 完成 |  |  |
| 1 | 一、二、三产供水保证率（%） | 75、95、95 | 75、95、95 | 达到预期 | 预期性 |
| 2 | 年取水总量（亿m3） | 5.81 | 6.81 | 未达到预期 | 约束性 |
| 3 | 万元GDP用水量下降（%） | 21 | / |  | 约束性 |
|  | 万元GDP用水量（m3） | 180 | 428.3 | 未达到预期 |  |
| 4 | 万元工业增加值用水量下降（%） | 20 | 30 | 超过预期 | 约束性 |
|  | 万元工业增加值用水量（m3） | 39 | 27.1 | 超过预期 |  |
| 5 | 工业用水重复率（%） | 90 | 90 | 达到预期 |  |
| 6 | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.55 | 0.525 | 未达到预期 | 约束性 |
| 7 | 农村饮水提质增效覆盖人口（万人） | [6.23] | [9.12] | 超过预期 |  |
| 8 | 农村集中式供水人口比例（%） | 100 | 100 | 达到预期 | 预期性 |
| 9 | 农村自来水普及率（%） | 100 | 100 | 达到预期 | 预期性 |
| 10 | 累计发展高效节水灌溉面积（万亩） | 24.6 | 17.8 | 未达到预期 | 预期性 |
| 11 | 新增水土流失综合治理面积（km2） | [30] | [83.7] | 超过预期 | 预期性 |
| 12 | 重要水功能区水质达标率（%） | 80 | 83 | 达到预期 | 约束性 |

注：1、指标带[  ]为5年累计数。

民生水利助力决胜全面小康，百姓共享水利发展红利。全县自来水普及率达100%，通过实施南部水厂、陶乐饮水提质增效、河东水厂供水、河西地区城乡供水水源替换等饮水安全工程，为全面建成小康社会提供有力支撑。“两山一河”防洪工程体系全面见效，战胜暴雨洪灾10余次，水库无垮坝、堤防无决口、群众无伤亡。镇朔湖拦洪库提升改造，达到百年防洪标准，有效保障了贺兰山区域防洪安全。

生态水利推进黄河保护治理，河湖生态环境明显改善。黄河干流平罗段水质实现Ⅱ类进出，循环产业园区一、二污水厂、三排、三二支沟湿地建成发挥效益，全县河湖水生态环境明显改善。河湖长制工作逐年加强，“河湖清四乱”、水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复工作稳步推进，加强涉河湖执法监管，依法办理涉水案件6件，依法取缔全部非法直接入黄河排污口，重要水功能区水质达标率达到83%，新增水土流失治理面积83.7km²，为黄河生态保护和高质量发展作出新贡献。

资源水利保障行业用水安全，用水管理逐步健全规范。全面落实最严格水资源管理制度，率先完成农业水资源使用权确权试点工作，发放乡镇水资源确权证14本，签订水流产权协议书562份。严格水资源取水许可制度，依法取得取水许可证160家。率先在全区开展现代化灌区建设，发展高效节水灌溉面积17.8万亩，农田灌溉水利用系数达到0.525。全面推进工业节水减排，大力推进工业企业节水，万元GDP用水量428.3m³，工业用水重复率90%。全面完成水资源费改税工作，累计征收水资源税6008万元，企业节水意识增强，用水管理逐步规范。

工程水利搭建全县发展水网，水利项目建设实现新跨越。建设以城乡一体化供水工程搭建“大水网”，以中小微工程连接“小水网”，以水利基础配套项目打通灌排最后一公里，以完善提升防洪减灾网“保安全”的现代水网体系。完成水利投资21.86亿元，相继实施县城南部饮水安全、陶乐饮水主管网改造提升、贺兰山东麓镇朔湖拦洪库、三排、三二支沟湿地水环境治理、三、四、五排沟道治理等一批重大民生水利工程，“城乡统筹、山河共治、防汛抗旱、灌排畅通”的水安全保障格局初步形成。

智慧水利助推数字治水升级，水利信息化建设提档加速。全面建成农村饮水调度、灾害预警、河长通、水利统计、项目申报管理等系统平台，实现全县水利系统全网覆盖。扎实推进“互联网+城乡供水”示范区建设，率先开展现代化生态灌区田间量测水设施试点项目，实现治水数据“互联互通”，水资源管理逐步实现数字化、智能化。

法治水利提升行业管理能力，深化水利改革初见成效。严格执行《宁夏河湖管理保护条例》等8项规章制度。依法办理取水许可证160家，关闭自备井105眼。创新水利投融资改革，五年累计吸引平罗水投、德渊集团企业投资1.7亿元，用于水利建设。率先完成“分类定性、明晰产权、明确责任、落实经费”的小型水利工程管理体制改革，颁发所有权证1390本，使用权证856本，管理权证534本，签订管护责任书1930份，有效提高农业用水管理水平。大力深化水价改革，实行居民阶梯水价制度，农村供水消费收缴率达到95%以上，2019年在全区率先上线运行水资源税取用水信息管理系统，实现水量申报、核定在线办理。

## 第二节　“十四五”时期机遇挑战

党的十九届五中全会提出“十四五”时期要深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，加强水利基础设施建设、提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力、实施国家水网、全面实施乡村振兴战略、完善河湖管理保护机制、实施国家节水行动、建立水资源刚性约束制度等事关我国水安全保障建设的重要任务，为进一步做好水安全保障指明了方向和路径。

水利部明确新发展阶段水利工作要推动高质量发展，重点抓好“完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进智慧水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理”六条实施路径，为进一步做好水安全保障指明了具体举措。

黄河流域生态保护和高质量发展已上升为重大国家战略，也是宁夏承担的历史重任，平罗县要争当 “黄河流域生态保护和高质量发展先行区”建设排头兵。水利部出台《关于支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的指导意见》，为我区从水资源节约集约利用、水生态保护修复、智慧水利、城乡供水、行业监管、水文化建设等8个方面先行先试、实现突破，示范带动、创造经验提供政策保障。

平罗县在黄河宁夏段流域处于承上启下的重要位置，承担着维护银北乃至西北生态安全的重要使命，是宁夏水网建设的重要节点。实施以水资源调配、水生态保护、水灾害防控功能一体化的水网络，推进水利基础设施建设系统化、协同化、生态化、智能化势在必行。

“十三五”时期治水工作取得了显著成效，但水资源仍是制约平罗经济社会发展的最大瓶颈。

一是用水总量不足，结构性、资源性、工程性缺水问题依然存在，用水供需矛盾日益加剧，水资源保障形势十分严峻。

二是用水结构不优，2020年全县用水量6.81亿立方米，农业取用黄河水占总用水量的96.2%，农业增加值仅占地区生产总值的13.2％，水资源利用率处于全区较低水平，水资源配置亟待合理加强。

三是治黄基础设施依然薄弱。一些段落干流缺少关键控制工程，水患危险仍然较大，水沙关系仍不协调，黄河治理保护任务艰巨。已开展的现代化生态灌区试点建设推进缓慢，农田水利基础设施依然薄弱，末级渠系及配套建筑物老化失修，末梢水网不通畅问题依然存在。“两山一河”防洪工程体系依然不完善，贺兰山5条行洪沟道设计标准低，山洪灾害和黄河塌岸灾情依然威胁农田和群众生产生活安全。

四是水生态环境依然脆弱，黄河平罗段流域缺乏有效的生态治理，18.8万亩黄河滩地多年无序开垦种植，削弱了湿地生态功能，全县湖泊湿地水体循环差，水体富营养化程度高，部分入黄沟道季节性水质不达标。

五是城乡供水工程建设年代久远，管网老化，供水管网数字化监测系统不完善；计量设施不健全，城乡供水管理水平有待提高。工业用水中水回用率低，用水管理信息化程度不高，群众用水得不到有效保障，严重影响了平罗县经济社会发展。

六是水行政许可制度落实不彻底，地下水监管不严，水行政执法薄弱，水资源管理监管落实不力，市场在水资源配置中的基础作用未得到充分发挥，区域经济发展严重受水资源紧缺的制约，城乡供水一体化管理改革还没彻底到位，一体化管理程度低，供水服务和保障能力不足。

综合判断，“十四五”时期是我县基本实现水治理体系与水治理能力现代化的突破期。经过多年水利基础设施持续建设，已建设了由点结网、由分散向系统转变的工程基础，构建了水法规制度和水资源管理、河湖管理、工程管理的体制机制，具备了从粗放式管理向精细化、规范化、法治化、现代化管理转变的制度基础，具备了由传统向数字化、网络化、智能化转变的科创基础，今后将把水安全推向基础更牢固、保障更有力、功能更优化的新阶段。

第二章　　总体要求

## 第一节　　指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，和习近平视察宁夏重要讲话精神，在区市县党委和政府的坚强领导下，深入贯彻新发展理念，加快构建水利新发展格局，按照全面推动高质量发展的战略要求，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实“四水四定”，实施“四水同治”，加快推进水治理体系和治理能力现代化，为加快建设富裕美丽新平罗提供坚强的水安全保障。

## 第二节　　基本原则

人民至上、保障安全。坚持以人民为中心的发展思想，把满足人民日益增长的美好生活需要作为奋斗目标，统筹发展和安全，全面提升水安全保障能力，不断增强水利公共服务供给，促进涉水服务均等化，切实解决人民关心的用水安全问题。

节水优先、四水四定。坚持把节水作为解决缺水难题的根本出路，贯穿到经济社会发展全过程和各领域，把水资源作为最大的刚性约束，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加快推进用水方式由粗放向节约集约转变，持续提高水资源效能。

系统治水、综合施策。坚持统筹山水林田湖草沙各要素系统治理，高效利用水资源、系统治理水生态、综合治理水环境、科学防御水灾害，统筹上下游、干支流、左右岸、地表地下、城乡区域，统筹解决水安全新老问题。

改革创新、数字驱动。坚持创新核心地位，突出数字关键作用，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，瞄准破解治水管理服务难题、提升工作效能需求，推动治水管理方式、生产方式、服务方式根本性改变，大幅提升治水能力。

人水和谐、绿色发展。坚持习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，合理安排生活、生态、生产用水，加快形成节约水资源、保护水环境、涵养水生态的空间格局、产业结构、生产生活方式，实现人与自然和谐共生。

## 第三节  发展目标

到2025年基本建成以城乡供水一体化网络、现代化灌区为重点的现代水网体系，覆盖各领域各层级的水利监管体系基本形成，水利社会服务能力显著提升，在持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化方面取得实效，基本实现水利现代化。

———水资源管理能力明显提高。全县取耗水总量控制在自治区分配红线之内，全县用水总量控制在8.34亿m³（含前农）以内。节水型生产生活方式基本养成，万元GDP用水量较2020年下降15%，农田灌溉水利用系数达到0.58，高效节水灌溉率达到48%，水资源利用效率效益不断提升。

———现代水网体系基本形成。建成“互联网+城乡供水”示范县，城乡供水水源地水质全面达标，农村自来水普及率达到100%，集中式供水工程供水率达到100%，非常规水利用率达到50%，城乡供水保障能力显著增强。

———水旱灾害防御能力明显提高。黄河平罗段堤防、贺兰山东麓防洪体系提标升级，黄河和贺兰山东麓防洪标准达到50年一遇，全县水旱灾害年均损失率控制在0.2%以内，抗旱保灌和城镇防洪排涝能力全面提升，防洪突出薄弱环节全面解决。

———水生态环境质量持续改善。合理保障重点河湖生态流量，严格管控河湖空间，有效解决地下水管控问题，黄河干流断面水质持续改善，重点湖泊和入黄排水沟水质稳定达标排放。幸福河湖建设目标基本完成，水源涵养能力全面提升。

———数字化治水转型初步完成。全域水联网初步建成，水利工作数字化、水利云公共化、水决策科学化、水治理协同化、水服务均等化基本实现。

———水管理服务能力切实增强。依法治水制度体系更加完善，水利行业监管全面加强，水利工程运行管理安全规范，水价改革、水权改革等水利改革取得重要进展。

| 专栏2 “十四五”平罗县水安全保障主要指标 |
| --- |
| 类 别 | 序号 | 指 标 | 单位 | 2020年 | 2025年 | 属 性 |
| 水资源 节约集 约利用 | 1 | 耗水总量控制 | 亿m³ | 2.88 | 4 | 约束性 |
|  | 2 | 单位地区生产总值用水量降低 | % | — | 15 | 约束性 |
|  |  | 其中:万元工业增加值用水量下降率 | % | — | 9 | 预期性 |
|  | 3 | 农田灌溉水有效利用系数 |  | 0.525 | 0.58 | 约束性 |
|  | 4 | 农村自来水普及率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 5 | 再生水利用率 | % | 20 | 50 | 预期性 |
| 水旱灾害 有效防御 | 6 | 年均水旱灾害损失率 | % | 0.2 | 0.2 | 预期性 |
| 水利行业 监管 | 7 | 数字治水发展指数 | % | — | 80 | 预期性 |
|  | 8 | 重要河湖水域岸线监管率 | % | — | 90 | 预期性 |
|  | 9 | 重点取用水户监管率 | % | — | 85 | 预期性 |

注：1.2020年指标为实际达到值，2025年为规划达到值。

2.重要河湖指设立了省级河湖长的河流和湖泊。

## 第四节 总体布局

严格落实“四水四定”要求，全面落实建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的时代重任，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，通过“水资源、水生态、水环境、水灾害”四水同治，积极构建“一河、两山、三区”水安全格局，建设系统完备、功能协同、集约高效、绿色智能、调控自如、安全可靠的水安全保障体系。即：以黄河为主线，贺兰山、红崖子山为屏障，河东扬黄灌区、河西自流灌区、贺兰山东麓洪积扇区为依托，重点围绕水资源管控、水环境治理、水生态保护、防汛基础设施等方面加大项目建设力度。强化监管，水资源管控实现新突破；全域治理，湿地保护恢复取得新成果；强管强控，水污染防治打开新局面；消除水患，防汛基础设施建设达到新高度；互联互通，协同构建大水网保障体系满足发展新需求；精准管理，实现现代化灌区建设全覆盖；集约高效，城乡供水一体化迈向新发展。

## 第三章  建立水资源节约集约利用体系

## 第一节　优化水资源配置

按照“留足生态水、满足生活水、用足生产水、补足发展水”原则，不断健全水资源供求均衡机制，强化事中事后全程监管，有效提高水资源管理水平，以有限的水资源支撑全县建设用水安全。

平罗县水资源严重短缺，黄河过境水和地下水是其主要供水水源，针对当前平罗县面临水资源紧缺的严峻挑战，根据《宁夏“十四五”用水权管控指标方案》，按照“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的要求，编制《平罗县水资源管控方案》，明确生活、工业、农业节水措施，推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。大力发展节水产业和技术，把水资源节约保护贯穿水利工程补短板、水利行业强监管全过程，推动用水方式由粗放向节约集约转变，落实未来经济社会发展规模和布局。

坚持节水优先，严控水资源利用上限，深入实施宁夏回族自治区节水行动实施方案，落实水资源消耗总量和强度双控，细化以水“四定”举措，开展全程、全产、全域、全民节水。持续推进节水型社会建设，将节水作为约束性指标纳入平罗县各级部门效能目标考核范围，严格用水全过程管理，倒逼产业转型升级和结构调整，积极推进水价水权水市场改革，通过节水削减退水和排水，维系河湖生命健康。落实水资源管控各项举措，严抓水量强度双控，严格水资源管理，构建区域水资源循环利用格局，万元GDP用水量比2020年下降15%以上，县域用水总量控制在水资源配置总量以内。

以农业节水为重点，严格控制灌溉面积规模，坚持适水种植、量水生产，大力发展节水型生态农业、涵水型生态林业、保水型生态环境，逐步构建节水型、绿色发展型的现代农业灌溉体系，以农业节水支撑平罗县生态保护和经济社会高质量发展用水。2025年高效节水率提高至48%，灌溉面积控制在129.8万亩（含前进农场）左右，灌溉水有效利用系数达到0.58。

切实管住用水。严格水资源论证和取水许可管理，全面落实黄河和重要支流水量分配方案，地表水、地下水、非常规水资源纳入水资源统一配置，坚持用好用足黄河水，置换地下水，充分挖掘非常规水利用潜力。完善水资源承载能力预警机制，对超用水地区进行预警管控，实行项目和用水“双限批”。建立生态流量监测体系，确定河湖生态流量预警等级和阈值，建立河湖生态流量管控责任机制，强化监督考核问责。2025年，县级发证的许可水量在线监测比率达到95%以上，灌区面积大于5万亩以上的渠首取水实现在线监测全覆盖，具备监测条件的入黄排水沟入黄口断面全部实现水位在线监测，重要河流、排水沟道县界及省界断面全部实现在线监测，已有及新建地下水监测井全部实现在线监测。

推进优化配水。加强水资源统一调度和计划用水管理，完善水资源供求均衡受益机制，充分发挥水权水价水市场制度均衡配置水资源供求的作用，通过进一步深化水价、用水权制度等改革，政府、市场“两手发力”盘活水权交易。到2025年，全县取水总量指标控制在8.34亿立方米，其中:黄河水7.58亿立方米，地下水0.67亿立方米，非常规水0.09亿立方米。

## 第二节 深化用水权改革

以用水权改革破题开路，探索实施精准确权、水量收储、水价改革，着力破解水资源总量不足、结构不优的难题。

优化分配用水量。按照《宁夏“十四五”用水权管控指标方案》，坚持严控总量、优化结构、管控用途、定额管理，深入实施“四定”管控，调整水资源分配指标，建立总量控制、指标到乡（镇）、空间均衡的配水体系和覆盖农业、工业、服务业的最严格用水定额标准体系，保障生活用水、节约生产用水、增加生态用水。

精准核定用水权。推进农业用水权应确尽确，根据分配到本地的农业用水总量，按照全行业用水定额标准体系，将农业用水权逐级分解确权到有效计量最小单元，引扬黄灌区确权到农业用水大户或最适宜计量的末级渠口，库灌区、井灌区确权到户。推进工业用水权全面确权，根据区域工业用水总量，确权到用水企业，全面实行取水许可制度。

合理确定用水价。建立覆盖各区域、各行业、各灌域的分区分类基准价体系，确定用水权基准价，作为用水单位有偿取得用水权和市场交易的基准值。推动用水权商品化，实行用水权有偿取得。深化水价改革，推进农业水价综合改革，实行“阶梯水价”制度；完善工业超计划用水加价制度，建立非常规水价格补贴制度。

构建市场化交易机制。建立用水权交易平台，将用水权交易纳入自治区公共资源交易平台统一管理运行，完善用水权分级收储调控制度和交易风险防控制度。按照“谁节约、谁受益”原则，建立农业用水权交易收益分配机制。创新节水改造及用水权收储交易投融资方式，建立“合同节水+水权交易”模式，鼓励社会资本直接参与节水改造工程建设及运行养护，优先获得节约水资源使用权。

建立监测监管体系。建设覆盖全面、标准统一、信息共享的水资源监测网络和监管平台，加强水量分配和生态流量重要控制断面、地下水、规模以上取退水口等监测体系建设，完善用水权交易监管机制，加大水政执法监管力度，严厉打击违法违规取用水行为。

## 第三节 全面实施深度节水控水行动

以节约用水扩大发展空间为目标，严控农业用水总量，深挖工业节水潜力，推进城镇节水降损，加大节水技术装备推广应用，完善节水补贴和奖励机制，构建全程全面全民节水新格局，以用水方式转变推动发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换。

力推农业节水增效。坚持以现代化生态灌区建设为主攻方向，以高标准农田和高效节水灌溉建设为抓手，节水工程与农艺、管理等措施相结合，加强农业用水精细化管理，推进农业灌溉向生态型、集约型、高效型转变。到2025年，全县高效节水灌溉率提高到48%以上。

强化工业节水减排。以创建节水型工业园区和节水型企业为重点，加大工业节水技术和再生水改造力度，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推动工业园区尽快实现“近零排放”。

推进城镇节水降损。全面推进节水型城市建设，持续加大公共供水管网建设改造力度，建设供水管网数字化监测管理系统，完善供水管网检漏制度，将节水落实到城市规划、建设、改造和管理各环节。深入开展公共领域节水，从严控制用水指标和用水定额管理，公共绿地全面采用高效节水灌溉方式。全面开展公共机构节水型单位、节水教育基地建设，将节水纳入文明单位创建内容。到2025年，全县达到国家节水型城市标准，城市节水器具普及率达到95%，节水型公共机构覆盖率达到80%，城镇公共供水管网漏损率降至10%以内。

专栏3 水资源节约集约利用重点任务

1.水资源监管系统工程：以解决水资源短缺、水环境损害突出问题为导向，围绕水资源开发利用和节约保护各个环节，扩展业务功能、汇集水数据、提升分析评价模型智能水平，构建水资源智能应用，实施全生命周期精细化、高效化、数字化管理，支撑水资源保护治理、开发利用、城乡供水、节约用水等业务。 2.节约用水监管系统工程：围绕深入开展农业节水领跑、工业节水提效、城镇节水普及、科技创新引领、监管能力提升、制度体系完善等重点任务，建设节约用水管理数据清晰、体系完整、功能领先的智能化系统，建立节水监管机制，实现对片区重点给水用水设施、设备、用水单元等的智能监测、感知、传输、分析、管理，实现节水感知、节水监管和节水服务等功能，为全县用水节水服务、科学决策提供支持。

# 第四章 构建兴利除害现代水网体系

按照水利基础设施高质量发展的要求，以国家水网建设为契机，以黄河大保护大治理为核心，以城乡供水网、农田灌排网为重点，以市场化、社会化、智慧化为手段，统筹治水、兴水、用水、节水，织密县级水网，加快构建河湖库坝连通、沟渠管网贯通、城乡山川覆盖、旱引汛蓄涝排、灌排通畅可控的现代水网体系，进一步提升水资源调控保障能力，提高水资源供给质量、效率和水平。

## 第一节　　构建城乡一体化供水网

以让城乡居民喝上“放心水”为目标，连通升级全县城乡供水工程网、信息网、服务网“三张网”，实施传统供水产业数字化升级，培育打造优质城乡供水产业，建成“互联网+城乡供水”示范县。

按照“补节水短板、建骨干工程、构区域水网”的基本思路和“优水优用、高水高用”的基本原则，综合考虑区域、行业、水源之间的匹配关系，实施“大水源、大水厂、大水网”的高质量供水安全保障战略，加快构建城镇骨干供水工程网络，加快完善城乡配水管网智能化提升改造，加快推进农村人饮安全保障建设，以区域为单元推动生活、工业与农业灌溉分网、分时供水，推动城乡生活同网、同质供水，逐步构建安全可靠的现代化供水网络。

1.重点建设银川都市圈中线供水工程（河东灌区骨干）、银川都市圈西线供水平罗县配套工程等水资源配置工程。

2.重点保障城乡用水刚性需求。建设平罗县“互联网+城乡供水”工程，进一步提升平罗县城乡供水保障能力，实现城乡供水一体化、均等化，搭建供水系统“主动脉”，达到“同源、同网、同质、同价、同服务”效果，提升平罗县供水安全保障水平，确保城乡居民喝上放心水。

## 第二节　　推进现代化灌区示范区建设

围绕乡村振兴战略，按照现代农业建设要求，实施农业“控灌减水”战略，加快推进老灌区续建配套和全县各乡镇现代化生态灌区建设项目，推进农业灌溉向集约型、高效型、生态型转变，不断提升灌溉保障能力，有效减少农业灌溉用水需求，以农业灌溉节水促其他行业发展，保障全县供水安全。

以青铜峡灌区续建配套与现代化改造和银川都市圈中线、西线供水工程建设为契机，以骨干灌排工程除险加固、泵站更新改造、量测水设施完善、灌区信息化建设、农业水价综合改革和灌区标准化规范化管理为重点，加快推进平罗县现代化生态灌区建设，积极完善平罗河东灌区田间配水工程，深入挖掘现有灌区的节水潜力，助力农业特色产业发展。

结合脱贫攻坚和乡村振兴战略实施，以银川都市圈和平罗县现代化灌区建设为重点，对灌溉用水联调联控，精准计量，全面完成农业水价综合改革，实行水价累进加价制度和节水奖励制度，逐步建立终端水价与运行成本相适应的农业水价机制，提高全县农业灌溉智能化管理水平和水资源保障能力。

## 第三节　　加强乡村振兴水利保障

严格落实“四个不摘”，重点抓好农村供水保障和水利基础设施建设，守住不发生规模性农村饮水安全问题的底线，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

大力推进城乡一体化供水工程，巩固维护已建农村供水工程成果，补齐农村供水基础设施短板，更新改造一批老旧供水工程和管网，实现县域内农村供水与城市供水“同源、同网、同质、同价、同服务”。

系统推进农村水利基础设施建设。加快引黄灌区现代化提升改造，统筹县域范围内骨干工程、中小水利工程、小泵站、小水渠等“五小水利”工程，实施配套改造、加强管护调度，全面提升输配水效率和管理水平。

全面推进水系连通及水美乡村建设。以县域为单元、河流为脉络、村庄为节点，全面实施清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持等措施，开展水系连通及水美乡村建设，提高农村水系防洪、排涝、灌溉、供水、生态功能，提升农村人居环境质量，不断增强农村群众的获得感、幸福感、安全感。

## 第四节　　加强非常规水利用

平罗县水资源量少与用水效率不高同时存在，在强化各行业节水的同时，加大非常规水源的利用率，积极“开源”。对县城和工业园区的污水处理厂全面提标改造，配套建设中水回用工程。以贺兰山东麓防洪体系综合整治为契机，充分利用滞洪库和采砂坑等设施，实现洪水再利用。严格禁止挖湖造景，统筹湿地生态用水，充分利用农田退排水、城市中水补充湿地水资源，严格控制围湖造田和侵占湿地，确保湖泊湿地面积，提高雨水资源的再利用和湖泊湿地涵养水份的能力。

专栏4 现代水网体系建设任务 1.水资源配置工程。银川都市圈中线供水工程（河东灌区骨干），银川都市圈西线供水平罗配套工程。

2.城乡供水一体化工程。平罗县 “互联网+城乡供水"工程（河西地区），“互联网+城乡供水"工程（河东地区），平罗县河西地区城乡供水水源替换工程，平罗县河东地区供水一期工程净化水厂项目。

3.现代化生态灌区建设工程。平罗县城关镇、高庄乡唐徕渠灌域田间量测水建设项目，平罗县现代化生态灌区建设项目，中线供水平罗县河东扬水灌区灌排设施配套工程，平罗县沿黄干渠扬水灌区节水改造工程，平罗县自流灌区续建配套建设工程，平罗县2021年～2025年水库移民后期扶持项目。

4.非常规水资源利用工程。平罗县工业园区循环经济试验区中水工程，宁夏平罗工业园区红崖子园污水处理厂建设项目，平罗县红崖子工业园区中水厂建设工程，平罗县工业企业用水水平测试。 5.水资源高效利用工程。平罗县姚西水库抗旱补灌工程，贺兰山东麓生态修复葡萄基地和暖泉井灌区供水保障工程，平罗县先锋湖抗旱补灌水库工程。

第五章 构建协同防御的水旱减灾体系

坚持人民至上、生命至上理念，以黄河、都思兔河和贺兰山东麓、红崖子山防洪体系建设为重点，加强重要支流和中小河流综合治理，实施全域山洪灾害防治，构建与新形势、新任务相适应的防汛防旱减灾体系，全面提高水旱灾害防御能力。

## 第一节 建设河段堤防安全标准区

始终把保障黄河长治久安作为重中之重，实施两岸堤防、河道控导、滩区治理工程，加强黄河宁夏段综合治理，打造百年防堤，保障黄河长治久安。

完善两岸堤防。按照规划防洪标准推进现有堤防达标，建设黄河右岸头道墩至都思兔河段滨河道路工程，实现沿黄防汛抢险道路全线贯通。

完善河道控导。坚持疏导结合，加强黄河薄弱堤岸和隐患河段治理，提升主槽排洪输沙功能，有效控制游荡性河段河势。实施河道整治工程，新建及加固坝垛、护岸工程，进一步归顺中水流路，减少主流摆动范围，改善不利河势，消除防洪隐患。

实施滩区治理。以生态为主调整滩地种植结构，退出高耗水作物种植，优先种植苜蓿等生态牧草，支撑自治区重点特色养殖产业可持续发展。开展滩区综合治理试点，探索市场化、专业化治理模式，统筹经济、生态、文化效益，建立长效治理机制。

防洪大幅提标。借助黄河干流骨干控制性工程，协同河段闭合黄河标准堤防，实现平罗境内水患、堤防安全隐患基本消除，河道河槽河床、排洪输沙功能基本稳定，确保两岸堤防稳固安全、有效防洪防凌，大幅提升中下游黄河洪水防御安全标准。

## 第二节 完善山洪灾害防治体系

按照“防治结合、以防为主”的思路，突出贺兰山东麓、红崖子山防洪工程体系和重要支流都思兔河防洪治理，统筹“沟、渠、库、堤、路”系统整治，对危害严重的重点山洪沟道进行治理，完善监测预警系统和群测群防体系，提升监测预警的精度和准确性。

贺兰山东麓防洪工程建设。依据“补短板、提标准，消隐患、强监督”的总体要求，贺兰山东麓平罗段防洪标准达到50年一遇，全面提升贺兰山东麓蓄洪拦洪滞洪能力。

对下游泄洪、排洪沟道拓宽疏通，提高排泄洪水能力，对现有防洪设施提标升级改造。

持续开展中小河流提标治理。按照生态治河理念，以保证防洪排水安全为基础，结合水美乡村建设，通过实施堤防加固、岸坡防护、清淤疏浚、水土保持等工程措施，疏通中小河流防洪排水脉络，维持河道行洪能力和生态环境功能。

## 第三节 提升水旱灾害防御能力

全面整合气象、水文、人口、经济相关数据，加快建设覆盖河洪、山洪及抗旱业务的水旱灾害“四预”应用系统，全面融入基层社会治理体系，提高水旱灾害防御能力和水平。

加强山洪灾害防治体系建设。坚持以防为主，防治结合，以山洪风险评估、监测预报预警系统、群测群防体系等非工程措施为主，非工程措施与工程措施相结合，加强风险隐患排查，建立健全应急处置机制，逐步完善山洪灾害防治体系。

加强抗旱减灾能力建设。以干渠稍段和灌溉困难地区为重点，新建一批抗旱调蓄水库，稳步提升抗旱水源保障能力。

强化水库安全运行监管。落实防汛“三个责任人”制度，严格汛限水位运行。建立病险水库除险加固常态化机制，进一步完善全县水库大坝注册登记信息库。

专栏5 防洪减灾体系建设任务

1.黄河平罗段及重要支流防洪体系建设。黄河宁夏段头道墩至都思兔河右岸综合治理滨河道路工程，黄河宁夏平罗段河道整治工程（黄河三期治理），黄河平罗段入黄沟道综合整治项目。 2.防洪减灾工程。贺兰山东麓防洪体系建设项目，平罗县红崖子山防洪体系综合治理工程。 3.中小河流治理。平罗县大水沟下段综合治理工程，平罗县红崖子山二道沟（红翔新村区域）防洪治理工程，都思兔河中小河流综合治理工程。

第六章 强化水生态环境治理保护

牢固树立“山水林田湖草沙是一个生命共同体”的理念，坚持综合治理、系统治理，统筹水量、水质、水域岸线空间，形成“两山一河”生态保护格局，努力实现河道不断流、湖泊不干涸、水土不流失，为生态保护修复、水污染治理奠定良好的水生态环境基础。

## 第一节 加大河湖治理保护

以“水清、河畅、岸绿、景美”为目标，以强化河湖水生态空间管控为重点，实施黄河及其主要支流、湖泊水生态修复，构建党政同责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，精心维系河湖健康，打造“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的幸福河湖。

开展美丽河湖示范县建设。按照河湖分级管理原则，继续开展河湖健康评价，完善“一河（湖）一策”，对症下药、靶向施策。建立健全生态流量监测预警机制，强化水域岸线空间管控与保护，持续推进河湖“清四乱”常态化。

保障河湖生态水量（流量）。合理确定沙湖等主要湖泊生态流量，加强地表水、地下水、非常规水资源的统一调度管理，科学开展河湖生态补水，有效提升主要河湖生态水量（流量）保障能力。

重点河湖水生态保护与修复。实施沙湖、典农河、四排、五排等重点河湖水生态保护与修复，通过连通水系、整治河湖岸线、建设绿色生态廊道，构建河湖管理信息化基础平台，提高河湖管理现代化水平。

加强灌区盐碱化治理。针对水稻种植面积大幅压减和平罗灌区25.14万亩盐渍化耕地，综合采取田间沟道系统治理、暗管排水、完善电排站布局、高效节水灌溉等工程措施和农艺措施、化学改良措施，持续推进灌区盐碱化治理。

## 第二节 加大水土保持生态建设

按照“自然恢复为主、人工治理为辅”的原则，以提升江河源头区水源涵养和水土保持为核心，推进“贺兰山生态屏障综合治理”建设，坚持工程、生物和管理措施并举、乔灌草齐抓，宜林则林、宜草则草，加快形成完善的水土流失综合防治体系。

实施水源涵养工程。加强贺兰山东麓平罗段生态保护修复治理，重点推进区域水源涵养林建设。开展退化草原植被修复和荒漠化草原治理，持续增强草原水源涵养功能。

加大水土流失预防监督。依法实行最严格的水土保持监管，充分利用高新技术手段，分类实现水土保持空天地一体化监管全覆盖，严格落实地方政府主体责任和水土保持“三同时”制度等，实现区域全覆盖、常态化动态监管，严控人为水土流失。

## 第三节 加大水环境治理保护

坚持源头防控、过程削减、末端治理相结合，统筹水污染点源、面源综合治理，加强饮用水水源地保护管理，强化地下水环境保护，严控入河湖污染物总量，加快建立完善上下游、多污染协同治理机制，确保水环境质量持续改善。

加强饮用水水源地保护管理。加强对现有的农村集中式饮用水水源地和城镇集中式饮用水水源地保护管理，完善水质监测监控设施、保护区围栏和警示标志，加强饮用水水源地规范化建设，提高水源地监测和应急预警能力。

强化地下水环境保护。严格地下水取水许可审批、取用水量和地下水水位控制指标管控。依法关停贺兰山保护区范围内的地下水生产井和公共供水管网覆盖范围内的企业自备水井，关闭超采区农业灌溉井的地区优先支持地表水供水设施配套。

强化水环境承载能力约束。提升区域水环境及入河排污口监控能力，加快推进工业企业分类聚集、入园管理，强化工业园区废污水达标排放。持续建设城镇污水处理设施和中水回用设施，强化引黄灌区退水污染治理，控制农村生活及畜禽养殖等面源污染。

专栏6 水土保持及生态修复工程建设任务

1.水土保持及水源涵养工程:黄河右岸陶乐地区水土保持生态修复项目，贺兰山东麓平罗段综合治理工程，平罗县生态清洁型小流域治理项目。 2.重点河湖综合治理与生态修复：黄河平罗段左岸滨河湿地及四排口湿地生态保护工程，都思兔河流域水环境及水生态综合治理工程，平罗县瀚泉海水环境及生态综合治理工程，典农河平罗段（三排庄至朱家桥）河道治理项目。 3.水美乡村及农村水系综合整治：平罗县水系连通及水美乡村建设项目，平罗县引黄灌区盐碱地治理工程。

# 第七章 实施数字治水创新

认真落实水利部“智慧水利”建设部署，全面融入自治区数字政府建设行动计划，创新治水体制机制，激发市场水网活力，实现水治理决策科学化、管理精准化、服务高效化。

主动应用5G、人工智能、大数据、区块链等现代信息技术，统筹实施数字治水新型基础设施，建成全县数字化乡村信息化平台，持续提升数字治水能力。

依托自治区政务大数据中心，加快建立全县水数据管理体制，构建水数据规范、安全保护、供需衔接、权责划分等机制，完善一体化治水感知体系，保障治水各项应用数据需求。

以保障水安全为目标，以“互联网+城乡供水”为关键，推进数字治水，实现水治理决策科学化、管理精准化、服务高效化。

推进治水管理科学化。综合应用水利一张图、在线监管等数字化技术，完善电子政务、考核评价、规划计划、财务内控、安全监督、政策法规等数字系统，实现治水工作一屏掌控，释放数字赋能治水动力，激发经济社会发展活力。

围绕水治理现代化目标，运用信息化思维、系统性方法和数字化手段，全面提高水治理科学化、精准化、协同化水平，加速实现现代化治水。

保障水网信安全。落实《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，融入数字政府安全体系，完善水网络安全规章制度，实施“人防、物防、技防”综合施策模式，建立多层次、一体化和主动感知、自动防御的网信大安全系统，有效防范、控制和化解安全风险。

专栏7 数字治水建设任务

平罗县河湖管理信息化建设项目，平罗县水资源高效利用信息化建设项目，平罗县农业灌溉机井信息化建设工程，平罗县工业用水信息化管理设施，平罗县基层用水管理服务体系建设项目，平罗县水旱灾害防御中心信息化建设项目。

# 第八章 深化水利改革

围绕完善现代水治理体系改革、优化完善市场水资源配置能力、强化水利行业重点领域监管等重点，全面提升水利公共管理和水利服务水平，切实增强现代水利发展动力和活力，加快推进水治理体系和治理能力现代化。

## 第一节 完善河湖管理保护机制

始终把落实河湖长制作为生态文明建设的重要举措和保障水安全的制度创新，进一步完善河湖长制组织体系，完善履职规范，创新履职方式，推动河湖管理保护高质量发展。

继续强化落实河湖长制。以落实河湖管护各方责任为中心，不断优化河湖长制组织体系，完善断面交接制和生态补偿机制，完善河湖长联席会议，加强绩效评价考核。

严格水域岸线空间管控。推进河湖“清四乱”常态化规范化，依法依规严格管理涉河建设项目和活动。坚持各方协同治理，实施河湖生态空间带修复，打造沿河沿湖绿色生态廊道，维护河湖健康生命。

## 第二节 系统推进水资源价格改革

统筹推进水利工程水价、农业水价、城镇供水价格、水资源税等改革，打通水权水市场流转渠道，推进水利融资模式创新，有效发挥市场配置水资源重要作用。

创新完善水价形成机制。科学核定水价成本，加快建立反映供水成本、保障水利工程良性运行的水利工程水价形成机制，动态调整水利工程供水价格。

全面推进农业水价综合改革。积极推行分类、阶梯水价，统筹推进精准补贴和节水奖励机制。

## 第三节 深化水利投融资体制改革

按照“政府主导、市场运作、社会参与、规范管理”的原则，进一步完善政府投入保障机制，建立多元化、多渠道投融资机制，统筹有序推进水利工程建设，为推动高质量发展提供坚实支撑。

拓宽政府筹资渠道。积极争取中央资金支持，落实《自治区支持建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的财政政策》，统筹安排保障水利投入。提高地方政府专项债券用于重大水利工程的额度和用作项目资本金的比例，引导金融资金和社会资本投入。

扩大市场融资规模。发挥开发性、政策性金融机构作用，推动城乡一体化供水等水利工程融资。支持水利投资主体以城乡供水特许经营权以及原水、供水、污水处理等预期收益权作为质押担保。规范推广PPP模式，支持社会资本统筹城乡供水建设运营。

## 第四节 强化水利行业监管

按照“全面覆盖、上下贯通、保障到位”的要求，完善覆盖全行业水利监管体系，强化重点领域全过程、全要素监管，全面提升涉水事务监管水平，切实提高水利管理服务水平。

加强水利法治建设。加快推进自治区城乡供水等相关立法工作，推动《宁夏回族自治区节约用水条例》等地方性法规的修订。综合运用联合执法、公益性诉讼等法治手段，维护良好水事秩序。

提升行业监管能力。完善水利监督制度体系，细化监督检查标准体系，划清监管“红线”，深化“互联网+监管”，通过信息化技术手段开展实时、高效、精准监管，助推监管工作常态化、高效化运作。

强化工程建设运行监管。健全“项目法人负责、设计单位把关、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”五位一体质量安全管理体系和风险防范机制，实现“工程优良、资金安全、干部优秀”的目标。

强化水利资金资产监管。建立规范化、常态化、信息化水利资金使用、监管体制和制度，健全完善水利内控体系，加强预算管控约束，规范国有资产动态管理，加强审计调查，持续强化水利资金全生命周期监管，确保资金使用规范高效。

强化水利安全生产监管。严格落实安全生产主体责任，健全安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，加强重要时段和关键环节的监督检查，切实提升水利工程建设安全生产管理水平，坚决防范和遏制各类生产安全事故的发生。

继续做好移民后扶监管。聚焦水库移民及移民安置区发展的突出问题和薄弱环节，促进水库移民安置区产业升级发展、改善生态环境、提升基础设施水平、完善基本公共服务、提高社会治理能力，保障移民收入稳步增长、生产水平不断提高，达到当地农村平均水平。

# 第九章 保护传承黄河水文化

深度挖掘黄河文化时代价值，围绕讲好黄河故事，建设有带动力的示范项目、打造有传播力的宣传平台、推出有影响力的精品力作，加快建立彰显黄河特色的水文化体系，有力提升引黄古灌区文化遗产保护能力、展示水平和传承活力，努力建设黄河文化传承彰显区。

河东陶乐灌区自乾隆五十年始有灌溉，从不足万亩的灌区，已成为自治区生态移民重点迁入示范区，灌溉面积已达到21.1万亩，如今借着如火如荼开工建设的银川都市圈中线供水工程，河东灌区正在大踏步向社会主义现代化新型灌区迈进。

河东黄河取水工程从古时保证率极低的惠民、利民渠自流灌溉，到锅驼、煤气、柴油、电力多座小型泵站分散扬水，直到正在建设的黄沙古渡水源泵站，河东扬黄的变迁，记载着智慧的人民勤劳的奋斗史。随着银川都市圈中线工程的实施，这些分散扬水泵站即将光荣“下岗”，规划保留三棵柳、高荣泵站站址及设备，装修、装饰厂房和机电设备，将其提升改造为展示河东灌区文化的展示馆，并通过休闲放松的书吧、茶吧等形式让群众沉浸式体验灌水工程和人文历史演变。

从古至今，利用和治理黄河就是当地人文发展的历史，治理黄河是宁夏的重中之重。充分利用塞上江南博物馆，展示河西引黄自流灌区灌排水系历史演变、古渠古闸建筑样式等，按历史脉络展示西夏时期的卷塌技术到解放后当地群众使用过的木架四面体、草土进占等治河技术，以及现在的现代化科学治河技术，呈现新中国成立后平罗人民的治黄成就。以展现黄河人文历史变迁及宁夏人民在利用黄河治理黄河中不断摸索的治黄精神。

提升基础设施和配套服务。依托平罗引黄古灌区、沿黄水利风景区等，充分发挥各类涉水设施的文化展示作用，推动平罗县全域水文化旅游发展，改造提升沿线重点景区基础设施条件。鼓励和引导水文化旅游与虚拟现实等现代信息技术相结合，创新平罗县水文化旅游产品和服务。

全域水利旅游品牌建设和推广。依托沙湖、天河湾、镇朔湖等现有丰富的湿地、野生动植物和基础设施资源，以我县全域旅游示范县建设为契机，建设生态有机水稻种植和稻田养蟹养鱼示范区、生态体验式湿地观光休闲示范区，积极探索湿地资源的可持续利用。加大配套基础设施建设，将天河湾国家湿地公园等重点湿地建成集湿地资源展示、湿地观光游览、休闲娱乐于一体的湿地生态公园，实现资源保护与合理利用的协同发展。拓宽宣传渠道，建设平罗县黄河湿地文化科普宣教中心和宣传基地，展示黄河湿地生态文明和湿地文化的深刻内涵及黄河源远流长的历史文化，加强黄河湿地文化宣传和知识科普，提高全社会了解湿地、保护宣传湿地的意识。结合乡村振兴战略，建设一批水美休闲乡村，带动沿黄城乡旅游提档升级。

专栏8 水文化保护与传承建设

平罗县河东扬黄灌溉变迁文化建设，天河湾黄河文化公园建设项目，平罗县镇朔湖国家湿地公园建设项目

## 第十章、环境影响评价

一、规划实施的有利环境影响

本规划的实施，可进一步优化平罗县水资源配置，增强应对风险能力，基本实现水安全保障目标，支撑全县经济社会高质量发展，产生显著的经济效益、社会效益和生态效益。

提高防洪减灾保障能力。通过黄河干流及主要支流、贺兰山东麓防洪工程提标升级和防洪体系建设、中小河流综合治理及山洪灾害防治，病险水库除险加固，城市、工业园区及引扬黄灌区的防洪体系不断完善，防洪减灾安全保障程度将得到显著提升，显著降低洪涝灾害造成的经济损失。

提高区域供水安全保障。规划安排实施一批水源工程和引提水工程，建成水资源配置和高效利用体系，通过水资源的合理配置与利用，有效解决水资源空间和时间不均衡问题，为平罗县生产生活提供可靠的水源保障，为改善生态环境创造良好条件。为平罗县产业合理布局、工业结构调整和国民经济高质量发展提供有效支持。可切实保证粮食安全，进一步巩固提升农村饮水安全问题，有利于城乡协调发展，建设美丽乡村，推进基本公共服务均等化。

促进社会高质量发展。重点区域供水安全保障措施的实施，显著改善区域水资源条件，可有效支撑区域工业化和城镇化进程，推进农业现代化，保障区域经济高质量发展等方面发挥重要支撑作用。经济发展得到保障，产业结构和规模随之变化，新兴产业将得到迅速发展，劳动力需求大量增加，从而可创造更多就业机会，增加城乡居民收入，促进社会稳定。伴随着水利工程建设投入的增加，带动与之相关的产业发展，促进区域经济发展。随着工农业及城镇节水的持续推进，将使全社会节水意识和环境保护意识不断增强，促进资源节约型和环境友好性社会的实现。

整体提升水环境承载能力。本规划实施对缓解平罗县水资源紧缺状况，保障重点领域、重点区域供水安全，改善区域生态环境有显著效果，通过增加供水、有效节水实现水资源空间均衡，提高水资源和水环境的承载能力。

生态环境状况得到显著改善。规划平罗县新增水土流失综合治理面积60㎞2，水土流失和土地盐碱化状况得到显著改善，饮用水水源地水质和水环境质量显著提升，河湖生态状况基本实现健康稳定，生态环境状况得到显著改善。

二、规划实施的不利环境影响

本规划工程建设占用土地，施工期间还会产生“三废”和噪声污染、水土流失等，可能对局部带来一些不利环境影响。重大水利工程建设将在一定程度上改变陆域水循环过程、河道水文情势及水生态环境；工程蓄水可能产生滑坡塌岸，并可能对自然景观、水生生物栖息繁衍环境、生物多样性等产生影响。同时，部分水库建设淹没占地移民可能引发一些社会问题。灌区节水工程建成运行后，减少了沿程和田间的渗漏，可能对输水渠沿途的植物生长和地下水的补给带来不利影响；灌区退水的减少，可能对灌区盐分平衡带来一定的影响。

三、环境影响对策

规划实施过程中要高度重视水利工程建设的不利环境影响，依法加强相关规划和建设项目环境影响评价等工程前期工作，强化相应的生态环境保护措施，并根据生态环境对规划实施的响应及时优化调整实施方式，强化对工程规划、设计、建设、管理全过程的监管，最大程度地减免规划实施的不利环境影响。

一是坚持节约和绿色发展。强化水资源刚性约束，水资源消耗总量和强度双控，推进水资源节约集约利用。水资源配置要保障河流的基本生态环境用水要求，维持湖库和地下水的合理水位。水资源开发要高度重视对河流生态环境和地下水系统的保护，提高水资源的利用效率和效益，推进水资源可持续利用。

二是坚持用法律和制度保护水生态环境。认真落实工程建设项目环境影响评价制度和各项环境保护措施，严格执行“三同时”管理制度。工程选址时，严格执行生态红线管控措施，尽量避开基本农田、自然保护区、风景名胜区、水源保护区、水产种质资源保护区等环境敏感区，避免工程建设对生态的不利影响。

三是妥善做好移民安置工作。切实做好工程征地补偿、搬迁安置和水库移民后期扶持工作，确保被征地居民生活水平逐步提高，保障其合法权益，维护社会稳定。

四是加强对规划实施的监测评估和管理。加强规划实施后可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标的监测与保护，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。加强规划实施的环境风险评价与管理，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

五是优化工程设计减缓对生态环境不利影响。要优化工程设计，落实各项环境保护措施，减缓和控制水利工程建设可能产生的不利影响。

# 第十一章 投资匡算

经初步测算，平罗县水安全保障“十四五”规划项目45项，规划总投资67.28亿元，其中：供水骨干网络体系建设工程投资35.59亿元，占总投资的52.89%；水土保持及生态修复工程投资11.16亿元，占总投资的16.59%；防洪减灾提升工程投资17.08亿元，占总投资的25.39%；水利信息化及其他工程建设工程投资2.4亿元，占总投资的3.57%；水文化建设工程投资1.05亿元，占总投资的1.56%。

| 平罗县水安全保障“十四五”规划项目及投资匡算汇总表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 投资 （万元） | 项目投资 占比（%） |
|  | 合 计 | 672827 | 100% |
| 一 | 现代水网体系建设 | 355852 | 52.89% |
| 1 | 水资源配置工程 | 42747 | 6.35% |
|  | 银川都市圈中线供水工程 | 133100 |  |
|  | 银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程 | 42747 |  |
| 2 | 城乡供水一体化工程 | 64549 | 9.59% |
|  | 平罗县“互联网+城乡供水"工程(河西地区） | 31573 |  |
|  | 平罗县“互联网+城乡供水"工程(河东地区） | 13565 |  |
|  | 平罗县河西地区城乡供水水源替换工程 | 17200 |  |
|  | 平罗县河东地区供水一期工程净化水厂项目 | 2211 |  |
| 3 | 现代化生态灌区建设 | 132651 | 19.72% |
|  | 平罗县城关镇、高庄乡唐徕渠灌域田间量测水建设项目 | 2986 |  |
|  | 平罗县现代化生态灌区建设项目 | 20000 |  |
|  | 中线供水平罗县河东扬水灌区灌排设施配套工程 | 80000 |  |
|  | 平罗县沿黄干渠扬水灌区节水改造工程 | 6665 |  |
|  | 平罗县自流灌区续建配套建设工程 | 20000 |  |
|  | 平罗县 2021 年～2025 年水库移民后期扶持项目 | 3000 |  |
| 4 | 非常规水资源利用工程 | 83300 | 12.38% |
|  | 平罗工业园区循环经济试验区中水工程 | 38300 |  |
|  | 宁夏平罗工业园区红崖子园污水处理厂建设项目 | 29000 |  |
|  | 平罗县红崖子工业园区中水厂建设工程 | 15000 |  |
|  | 平罗县工业企业用水水平衡测试 | 1000 |  |
| 5 | 抗旱水源工程 | 32605 |  |
|  | 平罗县姚西水库抗旱补灌水库工程 | 11650 |  |
|  | 贺兰山东麓平罗段生态修复和葡萄种植及暖泉井灌区水源替换供水保障工程 | 7455 |  |
|  | 平罗县先锋湖抗旱补灌水库工程 | 13500 |  |
| 二 | 防洪减灾体系建设工程 | 170842 | 25.39% |
| 1 | 黄河平罗段及重要支流防洪体系建设 | 147700 | 21.95% |
|  | 黄河宁夏段头道墩至都思兔河段右岸综合治理滨河道路工程 | 93200 |  |
|  | 黄河宁夏平罗段河道综合整治工程（黄河三期治理） | 40000 |  |
|  | 黄河平罗段入黄沟道综合整治项目 | 14500 |  |
| 2 | 防洪减灾工程 | 15000 | 2.23% |
|  | 贺兰山东麓防洪体系建设项目 | 10000 |  |
|  | 平罗县红崖子山防洪体系综合治理工程 | 5000 |  |
| 3 | 中小河流综合治理 | 8142 | 1.21% |
|  | 平罗县大水沟下段综合治理工程 | 5000 |  |
|  | 平罗县红崖子山二道沟（红翔新村区域）防洪治理工程 | 1300 |  |
|  | 都思兔河平罗段中小河流综合治理工程 | 1842 |  |
| 三 | 水土保持及生态修复工程 | 111633 | 16.59% |
| 1 | 水土保持及水源涵养工程 | 29100 | 4.33% |
|  | 黄河右岸陶乐地区水土保持生态修复项目 | 5000 |  |
|  | 贺兰山东麓平罗段综合治理工程 | 11500 |  |
|  | 平罗县生态清洁型小流域治理项目 | 12600 |  |
| 2 | 重点河湖综合治理与生态修复 | 45533 | 6.77% |
|  | 黄河平罗段左岸滨河湿地及四排口湿地生态保护工程 | 28000 |  |
|  | 都思兔河流域水环境及水生态综合治理工程 | 6800 |  |
|  | 平罗县瀚泉海水环境及生态修复综合治理工程 | 9180 |  |
|  | 典农河平罗段（三排庄至朱家桥）河道综合治理项目 | 1553 |  |
| 3 | 水美乡村及农村水系综合整治 | 37000 | 5.50% |
|  | 平罗县水系联通及水美乡村建设项目 | 22000 |  |
|  | 平罗县引黄灌区盐碱地改良治理工程 | 15000 |  |
| 四 | 数字治水建设项目 | 24000 | 3.57% |
|  | 平罗县河湖管理信息化建设项目 | 2000 |  |
|  | 平罗县水资源高效利用信息化建设项目 | 5000 |  |
|  | 平罗县农业灌溉机井信息化建设工程 | 2000 |  |
|  | 平罗县工业用水信息化管理设施 | 2000 |  |
|  | 平罗县基层用水管理服务体系建设项目 | 8000 |  |
|  | 平罗县水旱灾害防御中心信息化建设项目 | 5000 |  |
| 五 | 水文化保护传承建设 | 10500 | 1.56% |
|  | 平罗县河东扬黄灌溉变迁文化建设 | 5000 |  |
|  | 天河湾黄河文化公园建设项目 | 2000 |  |
|  | 平罗县镇朔湖国家湿地公园建设项目 | 3500 |  |

第十二章 保障措施

一、加强组织领导

平罗县各级政府要把加快水建设、破解水制约、保障水安全作为新旧动能转换的重要内容，将水安全保障摆在更加突出的位置和优先发展的领域，落实各项举措，确保抓出成效。全县各职能部门要细化落实本规划确定的主要目标和重点任务，不折不扣推动本规划提出的目标任务，落地见效。

二、强化规划引领

建立健全实施机制，加强本规划与空间规划、生态、林业、交通、旅游、环保、市政等专项规划的衔接，合理布局规划基础设施，科学预留生态建设廊道。要增强规划的执行力和约束力，各部门应按照批准的规划组织实施规划项目，保持规划的严肃性和连续性。

三、深化前期工作

《规划》在落实中要认真履行建设程序，扎实做好各项目前期工作，妥善解决好工程建设中的生态环境保护、移民征地、水量分配等问题，合理确定建设方案，科学有序实施。项目单位要保证前期工作经费投入，严格执行工程建设有关强制性标准和规范规程，确保项目前期工作质量和深度。《规划》所列项目，是“十四五”期间选择建设项目的控制落实和审批核准项目建设的前进条件，不是必须完成的约束性任务。对建设条件、移民征地、用水总量指标、生态环境影响等方面存在较多问题的，经论证协调仍难以有效解决的项目，不得审批和建设。

四、拓展融资渠道

深化水利投融资体制改革，建立多元化、多渠道、多层次的水利投融资体系。加强骨干水利设施的建设。加大农田水利、水资源调配以及生态环境保护等基础设施的投入力度，建立和完善激励机制。

五、完善监督评估

加强规划宣传引导，充分发挥社会各界参与规划实施的主动性和创造性，健全规划实施社会监督和民主评议机制。各部门要将建设监督和效果评估工作要求融入项目实施的全过程，强化对项目实施的监督，完善项目管理制度，加强项目质量管理、资金管理、安全管理。及时开展项目评估，做到项目动态调整。