附件

平罗县“十四五”体育设施建设发展规划
项目名称	建设规模及

主要建设内容	建设地点	开工时间	竣工时间	概算

总投资

（万元）
平罗县职业教育中心新建体育馆项目	新建体育馆一栋，建筑面积3000平方米，及室外水暖电等配套设施。	平罗县

职业教育中心	2022年	2023年	1050
平罗县第四中学

新建体育馆项目	新建体育馆一栋，建筑面积2000平方米，及室外水暖电等配套设施。	平罗县

第四中学	2023年	2024年	700
平罗县陶乐镇全民健身中心项目	新建全民健身中心一栋，建筑面积2160平方米，及室外水暖电等配套设施。	平罗县陶乐镇	2022年	2023年	756
平罗县速度轮滑场	平罗县速度轮滑场建筑面积4000平方米左右及配套设施。	平罗县城38#地或平罗二中	2022年	2024年	300
平罗县体育公园

项目	平罗县增建1个体育公园，建设面积约40000平方米，包含篮球、足球场、乒乓球、羽毛球场、健身步、健身器械、儿童娱乐区。	平罗县84#地	2022年	2025年	2500
平罗县冰雪场项目	平罗县体育公园建设面积4000平方米左右及配套设施。	平罗县翰泉海	2022年	2025年	300
平罗县姚伏镇全民健身中心项目	平罗县姚伏镇新建全民健身中心一栋，建筑面积约4000平方米。	平罗县姚伏镇社区	2022年	2025年	800